TEMIS PROCESS SUITE  |  MARCO METODOLÓGICO & GOBERNANZA CORPORATIVA

Marco de Trabajo para la Gestión y Gobernanza del Proyecto TEMIS

Estándar Metodológico Corporativo, Ciclo de Vida en 7 Fases, Matriz RACI, Gestión de Riesgos y Control de Calidad Six Sigma.

| Iniciativa: | Proyecto TEMIS (BPMN Suite & Governance) | Código: | TEMIS-GOV-2026-V1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor: | Dirección de Operaciones & Tecnología | Project Lead: | Ing. Mario Hurtado |
| Periodo Oficial: | 16 Ene 2026 – 04 Dic 2026 | Estatus: | Línea Base Oficial Aprobada |

1. Propósito y Principios Rectores

El presente Marco de Trabajo establece la metodología oficial para la gobernanza, diseño, estandarización y ciclo de vida de procesos operativos en la organización utilizando la Suite TEMIS.

• 1. Soberanía Tecnológica y Cero Licenciamiento Externo: Erradicación absoluta de la dependencia de herramientas de terceros sujetas a costosas rentas mensuales por usuario (Lucidchart, Miro, Visio), asegurando que el activo intelectual de procesos resida en infraestructura propia y segura.

• 2. El Pipeline Automatizado de 3 Pasos: Toda iniciativa de procesos debe construirse bajo el flujo unidireccional y sin fricción: (a) Captura estructurada en Matriz SIPOC Six Sigma ➔ (b) Generación instantánea del Diagrama de Flujo Bézier ➔ (c) Redacción automática del Manual de Políticas y Procedimientos en texto continuo mediante Gemini 2.5 Flash.

• 3. Auditoría de Calidad Determinista (Score 0-100): Implementación obligatoria de validaciones estructurales en tiempo real para impedir que procesos con compuertas de decisión huérfanas, actividades sin sistema asignado o rutas truncadas pasen a producción.

• 4. Gestión Basada en Evidencias (Evidence-Based Management): Monitoreo transparente del avance del proyecto a través de Daily Logs, control de desviaciones y trazabilidad de entregables por fase.

2. Estructura de Roles y Matriz RACI de Gobernanza

Para garantizar una ejecución disciplinada, se establece la matriz de roles y responsabilidades corporativas:

| Rol en el Proyecto | Responsable / Área | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Sponsor Ejecutivo | Dirección de Operaciones & Tecnología | Aprobación estratégica, validación del Project Charter, financiamiento y remoción de bloqueos organizacionales. |
| Project Lead / PM | Ing. Mario Hurtado (Área Técnica) | Gestión integral del proyecto, aseguramiento del Roadmap 2026, control de calidad y cumplimiento de hitos. |
| Product Owner (PO) | Líder de Procesos & Negocio | Definición y priorización del Backlog funcional, validación de plantillas SIPOC y criterios de aceptación. |
| Tech & Architecture Lead | Equipo de Arquitectura de Software | Diseño e implementación de la arquitectura full-stack (Reflex, FastAPI, PostgreSQL, Render Cloud). |
| AI & Automation Specialist | Área de Innovación e IA | Ingeniería de prompts, integración de Gemini 2.5 Flash para generación de narrativa y motor de auditoría. |
| Process & QA Auditor | Comité de Calidad y Procesos | Auditoría de manuales de procedimientos, verificación Six Sigma de diagramas y certificación UAT. |

Matriz RACI por Fase del Proyecto

| Fase de Gobernanza | Sponsor | Project Lead | Product Owner | Tech Lead | Process QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1: Diagnóstico Estratégico | Aprobador (A) | Responsable (R) | Consultado (C) | Consultado (C) | Informado (I) |
| F2: Inicio del Proyecto (Charter) | Aprobador (A) | Responsable (R) | Responsable (R) | Consultado (C) | Informado (I) |
| F3: Planificación Híbrida & Backlog | Informado (I) | Responsable (R) | Responsable (R) | Responsable (R) | Consultado (C) |
| F4: Ejecución Iterativa (Sprints) | Informado (I) | Responsable (R) | Consultado (C) | Responsable (R) | Consultado (C) |
| F5: Monitoreo y Auditoría IA | Consultado (C) | Responsable (R) | Consultado (C) | Consultado (C) | Responsable (R) |
| F6: Mejora Continua (Kaizen) | Informado (I) | Responsable (R) | Responsable (R) | Consultado (C) | Responsable (R) |
| F7: Cierre del Proyecto & Traspaso | Aprobador (A) | Responsable (R) | Responsable (R) | Informado (I) | Responsable (R) |

3. El Ciclo de Vida Metodológico en 7 Fases Corporativas

El estándar TEMIS estructura la gestión de cualquier iniciativa de procesos en 7 fases secuenciales y auditables:

• Fase 1: Diagnóstico Estratégico: Identificación de problemas operativos, mapeo del flujo AS-IS, cálculo del costo financiero de licencias externas (Lucidchart) y análisis de viabilidad técnica.

• Fase 2: Inicio del Proyecto: Formalización del Project Charter, delimitación del alcance (In-Scope / Out-of-Scope), definición del Product Goal y registro de la matriz de interesados.

• Fase 3: Planificación Híbrida: Construcción del Backlog Técnico Scrum, estimación de Story Points, definición de arquitectura técnica, matriz de riesgos y acuerdos de nivel de servicio (SLA).

• Fase 4: Ejecución Iterativa: Desarrollo de incrementos de software mediante Sprints de 2 a 4 semanas, Daily Logs de seguimiento técnico y generación de entregables de código.

• Fase 5: Monitoreo y Control: Evaluación continua del semáforo del proyecto (Alcance, Tiempo, Costo, Calidad/UX), ejecución del Auditor IA de Procesos (0-100) y control estricto de solicitudes de cambio.

• Fase 6: Mejora Continua: Sesiones de retrospectiva post-sprint, optimización Kaizen de flujos y algoritmos de ruteo SVG Bézier, integración de feedback de analistas de negocio.

• Fase 7: Cierre del Proyecto: Evaluación de captura de valor contra el Product Goal, firma del Acta de Cierre formal, exportación del paquete .temis.json y traspaso definitivo a operaciones.

4. Matriz de Gestión de Riesgos y Estrategias de Mitigación

| ID | Riesgo Identificado | Prob. / Impacto | Estrategia de Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Resistencia de usuarios al cambio desde Lucidchart. | Media / Alto | Capacitaciones prácticas, interfaz gemela (Dock + Inspector) e importador 1-clic de Lucidchart. | PO / PM |
| R-02 | Inconsistencias en generación de texto con IA (alucinación). | Baja / Medio | Implementación de Gemini 2.5 Flash con prompts rígidos basados estrictamente en la matriz SIPOC. | AI Specialist |
| R-03 | Cuellos de botella en renderizado de diagramas gigantes (+500 nodos). | Baja / Alto | Virtualización de canvas SVG, optimización de árboles DOM y ruteo perimetral compilado. | Tech Lead |
| R-04 | Pérdida de datos por desconexión en clientes web. | Media / Alto | Mecanismo de auto-guardado reactivo (debounced 2s) en PostgreSQL y exportación .temis.json local. | Tech Lead |
| R-05 | Falta de estandarización en nombres de sistemas (ej. Chronos/ERP). | Media / Medio | Catálogo cerrado de sistemas y canales en el Dock izquierdo y validación automática del Auditor IA. | Process QA |

5. Estándar de Calidad Six Sigma y Reglas del Auditor de Procesos (0-100)

El motor inteligente de TEMIS califica automáticamente la salud de cualquier diagrama en tiempo real basándose en 10 reglas deterministas de calidad:

| Regla | Criterio de Validación | Penalización | Impacto Six Sigma |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Presencia obligatoria de exactamente 1 Nodo de Inicio (Circle-Play) | -25 pts | Crítico: Proceso sin detonador claro. |
| R-02 | Presencia de al menos 1 Nodo de Fin (Circle-Stop) | -20 pts | Crítico: Flujo infinito o inconcluso. |
| R-03 | Compuertas de decisión (Rombos) deben tener al menos 2 salidas (Sí/No) | -15 pts c/u | Grave: Decisión ciega sin camino alterno. |
| R-04 | Toda actividad debe tener asignado un Sistema Tecnológico (ej. Chronos) | -5 pts c/u | Moderado: Falta de especificación de TI. |
| R-05 | Toda actividad debe tener asignado un Canal de Comunicación (ej. WhatsApp) | -5 pts c/u | Moderado: Falta de medio de contacto. |
| R-06 | Numeración secuencial y biunívoca en Matriz SIPOC (1.0..N) | -10 pts | Moderado: Desalineación con manual escrito. |
| R-07 | Conectores sin cruces de texto (Ruteo perimetral Este ➔ Oeste) | -5 pts | Menor: Legibilidad visual deficiente. |
| R-08 | Campos obligatorios completos en Ficha del Proyecto (Charter) | -10 pts | Grave: Falta de gobernanza y sponsor. |